Plan de implementare

Demo AI Document & Email Workflow Automation

Norvix — document executabil pentru implementare cu Codex

| Scop | Să existe un demo clar vandabil pentru companii mici și medii. |
| --- | --- |
| Public țintă | Firme cu emailuri, PDF-uri, cereri, formulare și mult lucru administrativ. |
| Rezultat demo | Inbox AI care citește emailuri și atașamente, extrage date, clasifică, propune răspuns și salvează rezultatul. |
| Stack recomandat | Next.js, Node.js/Express, PostgreSQL, storage fișiere, LLM API. |

Acest document este scris ca ghid de execuție. Poate fi dat direct unui agent de codare.

# 1. Obiectivul demo-ului

Demo-ul trebuie să arate exact tipul de proiect pe care Norvix vrea să-l vândă: automatizare AI pentru documente, emailuri și procese interne. Nu este un simplu chatbot, ci un workflow de business complet, în care AI-ul este integrat într-un sistem clar.

## Ce trebuie să demonstreze

• poate primi un email și unul sau mai multe atașamente;

• poate extrage text relevant din email și documente;

• poate clasifica cererea într-o categorie utilă pentru business;

• poate extrage câmpuri structurale importante;

• poate propune echipa sau etapa următoare din flux;

• poate genera rezumat, următorii pași și draft de răspuns;

• poate salva rezultatul într-un sistem intern ușor de urmărit;

• poate fi extins ușor către integrări reale cu CRM, ERP, ticketing sau email.

## Mesajul comercial pe care trebuie să-l transmită demo-ul

„Reducem munca manuală din inbox și documente prin backend custom, integrări și AI practic.”

## Non-obiective pentru prima versiune

• nu se implementează integrare live cu Gmail/Outlook în prima fază;

• nu se implementează OCR avansat sau procesare documente scanate dificile;

• nu se construiesc agenți autonomi sau lanțuri complexe de tool calling;

• nu se urmărește un produs multi-tenant complet;

• nu se optimizează pentru volum mare; demo-ul trebuie să fie stabil și clar.

# 2. Nișa și use-case-urile pe care le acoperă demo-ul

Demo-ul trebuie poziționat pentru companii mici și medii, în special firme de servicii, backoffice și B2B, unde emailul și documentele sunt centrul muncii zilnice.

| Segment | Problemă tipică | Ce rezolvă demo-ul | Valoare promisă |
| --- | --- | --- | --- |
| Byrå / consultanță | inbox aglomerat, solicitări repetitive | clasificare și draft de răspuns | răspuns mai rapid |
| Accounting / finance ops | facturi, clarificări, PDF-uri | extragere date și rutare către finance | mai puțin lucru manual |
| Support B2B | multe cereri și documente asociate | triere + sumar + prioritizare | timpi mai mici de răspuns |
| Startup / SMB | procese improvizate, multe emailuri | dashboard intern și workflow AI | mai mult control operațional |

## Use-case principal

AI Intake Assistant: sistem intern care primește emailuri și atașamente, înțelege conținutul, extrage informațiile importante, clasifică cererea, propune următorul pas și generează un draft.

## Use-case-uri secundare pe care demo-ul trebuie să le sugereze

• support request triage;

• invoice / billing clarification;

• sales inquiry qualification;

• contract / agreement intake;

• general administrative request handling;

• knowledge extraction din documente atașate.

# 3. Scope funcțional complet al demo-ului

Prima versiune trebuie să includă toate promisiunile comerciale esențiale, dar într-o formă controlată.

| # | Funcționalitate | Descriere | Obligatoriu | Faza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inbox list | Listă de emailuri mock sau încărcate manual, cu status și filtre. | Da | MVP |
| 2 | Email detail | Vizualizare email, body, metadata și attachments. | Da | MVP |
| 3 | Upload attachment | Upload de PDF sau text document pentru simularea unui caz real. | Da | MVP |
| 4 | Text extraction | Extrage text din email și atașamente, cu fallback pe text simplu. | Da | MVP |
| 5 | AI classification | Încadrează cererea într-o categorie de business. | Da | MVP |
| 6 | Field extraction | Extrage câmpuri structurale ca invoice number, company, urgency, deadline. | Da | MVP |
| 7 | Summary | Generează un rezumat scurt, clar, pentru echipa internă. | Da | MVP |
| 8 | Suggested next step | Propune pasul următor și echipa potrivită. | Da | MVP |
| 9 | Reply draft | Generează un draft de răspuns editabil. | Da | MVP |
| 10 | Save AI result | Salvează output-ul în Postgres, împreună cu audit și timestamps. | Da | MVP |
| 11 | Dashboard | Arată volume, categorii, priorități și items needing review. | Da | MVP |
| 12 | Manual review | Userul poate aproba, edita sau respinge rezultatul AI. | Da | MVP+ |
| 13 | Route action | Setează un status: assigned, needs review, completed. | Da | MVP+ |
| 14 | Webhook/export stub | Punct de extensie pentru CRM/ERP/ticketing. | Nu | V2 |

## Criteriu de acceptare la nivel de produs

• un utilizator poate procesa minimum 10 cazuri demo end-to-end;

• fiecare caz procesat produce un rezultat AI salvat în bază de date;

• pentru fiecare caz se văd cel puțin: categorie, prioritate, rezumat, draft și suggested route;

• rezultatul poate fi revizuit manual în UI;

• dashboard-ul agregă datele procesate.

# 4. Arhitectură recomandată

Arhitectura trebuie să fie simplă, monolit modular, ușor de înțeles și bună pentru demo, dar cu separare clară pe straturi.

| Strat | Tehnologie | Responsabilitate | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | Inbox, detail page, dashboard, review actions | UI curat, orientat pe demo |
| Backend API | Node.js + Express | Business logic, AI orchestration, persistence, uploads | Serviciu principal |
| DB | PostgreSQL | emails, attachments, ai_results, audit | Schema clară |
| Files | Local storage sau S3-like | fișiere demo și text extras | Local este suficient la început |

## Structură de repository recomandată

/apps
  /web                Next.js app
  /api                Express API
/packages
  /shared-types       tipuri și contracte comune
  /prompts            prompt templates și JSON schemas
  /config             config comun
/docs                 seed cases și documentație internă

# 5. Model de date

Modelul de date trebuie să fie suficient de expresiv încât să arate un workflow complet.

| Tabel | Câmpuri principale | Scop | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| emails | id, sender, subject, body, received_at, status | Emailul original și starea în workflow | Da |
| attachments | id, email_id, file_name, mime_type, path, extracted_text | Fișierele și textul extras | Da |
| ai_results | id, email_id, category, priority, summary, route, reply_draft, confidence, extracted_json | Output-ul AI structurat | Da |
| processing_jobs | id, email_id, status, started_at, finished_at, error | Urmărirea procesării | Da |
| audit_events | id, entity_type, entity_id, action, payload, created_at | Istoric și trasabilitate | Da |

## JSON schema minim pentru rezultatul AI

{
  "category": "sales_inquiry | support_request | invoice_billing | contract_agreement | general_admin | complaint",
  "priority": "low | medium | high",
  "summary": "string",
  "suggested_route": "sales | support | finance | admin | legal",
  "suggested_next_action": "string",
  "suggested_reply": "string",
  "confidence": 0.0,
  "extracted_fields": {
    "company_name": "string | null",
    "contact_name": "string | null",
    "contact_email": "string | null",
    "phone": "string | null",
    "invoice_number": "string | null",
    "amount": "string | null",
    "deadline": "string | null",
    "request_type": "string | null"
  }
}

# 6. API și flow-uri backend

## Endpoint-uri minime

| Method | Path | Scop | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /emails | Listă inbox, filtre și sortare | Da |
| POST | /emails | Creare email demo / upload manual | Da |
| GET | /emails/:id | Detaliu email cu attachments și rezultat AI | Da |
| POST | /emails/:id/attachments | Upload fișier | Da |
| POST | /emails/:id/process | Declanșează procesarea AI | Da |
| PATCH | /emails/:id/review | Aprobă sau editează rezultatul | Da |
| PATCH | /emails/:id/status | Schimbă status workflow | Da |
| GET | /dashboard/stats | Metrici agregate | Da |

## Flow principal de procesare

1. Utilizatorul selectează sau creează un email demo.

2. Atașamentele sunt încărcate și textul este extras.

3. Backend-ul compune contextul complet: subject, sender, body, textul extras și metadatele.

4. Se trimite către model un prompt care cere răspuns JSON strict.

5. Output-ul este validat cu schemă JSON.

6. Rezultatul este salvat în ai_results și audit_events.

7. UI-ul afișează summary, category, route, extracted fields și draft.

8. Utilizatorul poate edita, aproba și marca statusul intern.

## Reguli de business minime

• dacă modelul returnează JSON invalid, cazul intră în status needs_review;

• dacă confidence este mic, UI-ul trebuie să semnaleze clar rezultatul;

• dacă lipsesc câmpuri importante, acestea rămân null și nu se inventează valori;

• draftul de răspuns nu se trimite automat;

• toate acțiunile importante se loghează în audit_events.

# 7. Cerințe frontend

Frontend-ul trebuie să pară un produs intern real, nu doar un playground.

| Ecran | Conținut | Acțiuni | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| Inbox | listă emailuri, filtre, status, categorii | open, process, filter | MVP |
| Detail | email body, attachments, rezultat AI | approve, edit, change status | MVP |
| Dashboard | cards + tabele cu statistici | view trends | MVP |
| Seed/Upload | adăugare caz demo | create case, upload file | MVP |

## Componente UI recomandate

• list table pentru inbox;

• right-side result panel sau card-uri pentru output AI;

• badge-uri pentru category, priority și status;

• editable textareas pentru summary și draft reply;

• JSON preview opțional pentru extracted fields;

• toast / activity log pentru acțiunile utilizatorului.

# 8. Design AI și prompt engineering

Pentru demo, succesul vine din structură și control. Promptul trebuie să forțeze format clar, fără text suplimentar în afara JSON-ului cerut.

## Prompt system minim

Ești un assistant de workflow intern pentru o firmă B2B.
Analizezi emailuri și documente atașate.
Returnezi strict JSON valid conform schemei date.
Nu inventezi date lipsă.
Dacă ceva nu este clar, pui null sau scazi confidence.

## Prompt user payload

• subject;

• sender;

• email body;

• attachment text concatenat într-un mod lizibil;

• lista de categorii permise;

• schema JSON a output-ului;

• instrucțiuni de routing și rezumare.

## Mecanisme de siguranță pentru demo

• validare de schemă după răspunsul modelului;

• retry limitat dacă formatul este invalid;

• fallback la status needs_review;

• afișare confidence și evitarea automatizării totale;

• niciun răspuns extern nu se trimite fără aprobare umană.

# 9. Plan de implementare în faze

| Fază | Obiectiv | Task-uri | Livrabile | Estimare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scaffold | repo, apps, config, env, DB, seed | repo pornibil local | 1-2 zile |
| 2 | Inbox + data | modele DB, seed emails, list/detail pages | UI de bază | 1-2 zile |
| 3 | Uploads + extraction | upload fișiere, storage, extragere text | fișiere procesabile | 1-2 zile |
| 4 | AI processing | prompturi, endpoint process, schema validation | rezultat AI salvat | 2-3 zile |
| 5 | Review workflow | approve/edit/status update/audit | workflow complet | 1-2 zile |
| 6 | Dashboard | statistici, cards, liste, filtre | dashboard demo | 1 zi |
| 7 | Polish | error handling, empty states, demo cases, README | demo prezentabil | 1-2 zile |

## Prompt pentru Codex — mod de lucru recomandat

• lucrează pe faze și nu sari direct la AI fără DB și UI minim;

• fiecare fază trebuie să lase aplicația rulabilă;

• după fiecare fază, adaugă README și TODO pentru faza următoare;

• preferă cod clar și modular în locul abstracțiilor premature;

• păstrează contractele API și tipurile sincronizate.

# 10. Testare și criterii de acceptare

## Scenarii demo obligatorii

• sales inquiry cu cerere de ofertă și PDF descriptiv;

• support request cu problemă raportată și deadline menționat;

• invoice clarification cu număr de factură și cerere de corecție;

• contract email cu document atașat și solicitare de revizuire;

• general admin request fără date clare, care trebuie trimis la review.

## Criterii de acceptare tehnică

• aplicația pornește local cu un singur README clar;

• datele seed pot fi încărcate rapid;

• pentru fiecare email demo se poate rula procesarea de cel puțin o dată fără crash;

• rezultatul AI este persistat și reafișat corect;

• manual review funcționează și lasă urme în audit;

• dashboard-ul reflectă datele procesate.

## Criterii de acceptare comercială

• în 2-3 minute poți demonstra cap-coadă un caz complet;

• un client înțelege imediat legătura dintre AI și reducerea muncii manuale;

• se vede clar că Norvix poate construi și partea de backend, și partea de integrare, și partea de AI orchestration;

• demo-ul sugerează ușor cum s-ar conecta la sisteme reale.

# 11. Extensii recomandate după MVP

• integrare reală cu Gmail sau Outlook;

• integrare cu CRM sau ticketing;

• RAG peste documente istorice pentru răspunsuri mai bune;

• roluri și autentificare reală;

• multi-tenant simplu pentru mai multe companii demo;

• rapoarte exportabile și webhook-uri.

# 12. Livrabile finale pentru Codex

Agentul de implementare trebuie să producă cel puțin următoarele:

| Livrabil | Conținut minim |
| --- | --- |
| Aplicație web | Inbox, detail page, dashboard, upload, review |
| API | CRUD emailuri, upload, process AI, review, stats |
| Bază de date | migrații și seed data |
| Prompt pack | prompt system, prompt user, schema JSON |
| README | setup local, env, run, demo flow |
| Demo dataset | minimum 10 emailuri și 5-6 attachments |

## Decizia finală de execuție

Construiește mai întâi demo-ul ca produs intern clar și vandabil. Nu optimiza pentru complexitate mare. Prioritatea este ca orice client să poată vedea rapid valoarea: email + document + AI + workflow + rezultat salvat.